План работ на ближайшие 3 недели по тестовой базе,

тестовой инфраструктуре

1. 27.02-6.03

* Получить файлы от Заказчика: подготовить примеры тестовых файлов

(разобрать их на тривиальные, простые, сложные – закоммитить в разные файлы в репозиторий (?)). Разобраться с тривиальными, простыми примерами.

* Найти примеры в интернете.
* Договориться с Заказчиком по формату данных; понять, что ожидает Заказчик в итоге (какие примеры хорошие/недопустимые)

1. 06.03 – 13.03

* Разобраться со сложными примерами (комбинируются какие-то случаи)
* Получить эталонные данные от Заказчика
* Подготовить маленькие примеры с каждым из случаев (блики/размытости и т.д.); закоммитить их в разные разделы

1. 13.03 – 20.03

* Переделать все предыдущие пункты, которые были выполнены неверно
* Разбираться с поступающими по ходу заданиями (новые задания)